#### Załącznik Nr 4

do sprawozdania

Wójta Gminy Opatówek

z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2004 rok.

Realizacja wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym i  wydatków

majątkowych Gminy Opatówek za 2004 rok.

___________________________________________________________________________

Zadania ujęte w wykazie wydatków związanych z  wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Opatówek na lata 2004-2005.

Plan                Wykonanie               %

I. Infrastruktura drogowa                                               771 300 zł        714 670 zł   92,65%

w tym

1.Modernizacja drogi Cienia II-Michałów III.                405 000 zł        403 500 zł    99,62%

2. Przebudowa drogi Opatówek-Cienia III                      127 000 zł        125 914 zł    99,14%

3. Przebudowa drogi w Szałe ul .Działkowa                   158 300 zł        156 289 zł    98,72%

4. Przebudowa ul. Ludowa /nakłady 2004roku

wynoszą: 29 304 zł/.                                                      30 000 zł             -

5. Budowa chodników w Gminie Opatówek

/nakłady 2004r wynoszą 47 810 zł/.                             51 000 zł          28 967 zł     56,79%

II. Edukacja i sport                                                       2 082 640 zł      1 934 624 zł   92,89%

w tym

- Budowa gimnazjum wraz z halą sportową

w Opatówku.                                                         2 082 640 zł      1 934 624 zł   92,89%

Inne wydatki inwestycyjne i majątkowe

1.Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste

Miasto, Czysta Gmina „ na zadanie inwestycyjne

p.n. „Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia

Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach

Nowych                                                                                   71 400 zł         53 550 zł     75%

2. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie

wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe             14 000 zł          14 000 zł  100%     3.Wydatki na zakup komputerów przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Opatówku                                            7 546 zł            7 546 zł  100%

==========================================================

Ogółem:                          2 946 886 zł  2 724 390 zł 92,45%

==========================================================