#### Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego

Wójta Gminy Opatówek

z wykonania budżetu Gminy Opatówek za  2005 rok.

Realizacja wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym i  wydatków

majątkowych Gminy Opatówek za 2005 rok.

___________________________________________________________________________

Zadania ujęte w wykazie wydatków związanych z  wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Opatówek na 2005 rok.

Plan            Wykonanie               %

I. Infrastruktura drogowa                                               582 000 zł        564 223 zł    96,94%

w tym

1. Podbudowa drogi Michałów Trzeci                            110 000 zł        109 224 zł     99,29%

2. Przebudowa drogi Porwity                                            76 000 zł          75 647 zł     99,53%

3. Przebudowa drogi Szulec  (dokumentacja)                   11 000 zł          10 980 zł     99,82%

4. Przebudowa drogi Nędzerzew                                       32 000 zł          26 894 zł    84,04%

5. Budowa drogi Dębe Kolonia                                       180 000 zł        178 497 zł    99,16%

6. Budowa ulicy Buczka w Opatówku (dokumentacja)    18 000 zł            9 940 zł     55,22%

7. Budowa chodników w Gminie Opatówek                  155 000 zł        153 041 zł     98,74%

II. Edukacja i sport                                                       3 876 000 zł     3 869 404 zł    99,83%

w tym

- Budowa gimnazjum wraz z halą sportową

w Opatówku                                                         3 876 000 zł     3 869 404 zł    99,83%

Inne wydatki inwestycyjne i majątkowe

1.Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste

Miasto, Czysta Gmina „ na zadanie inwestycyjne

p.n. „Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia

Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach

Nowych                                                                             37 250 zł          37 250 zł       100%

2. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie

wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe       44 000 zł          44 000 zł       100%

==========================================================

Ogółem:                   4 539 250 zł     4 514 877 zł   99,46%

==========================================================