Uchwała Nr 180/09

Rady Gminy Opatówek

z dnia 06 października 2009 roku

w sprawie przystąpienia do Porozumienia w sprawie przebudowy dróg należących do Gmin Godziesze Wielkie, Opatówek oraz Powiatu Kaliskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 10 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Opatówek przystępuje do Porozumienia z Gminą Godziesze Wielkie i Powiatem Kaliskim w celu realizacji zadania publicznego: "Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek".

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Opatówek do zawarcia Porozumienia, o którym mowa w § 1 z Gminą Godziesze Wielkie i Powiatem Kaliskim. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Na wykonanie postanowień wynikających z Porozumienia Rada Gminy zabezpiecza środki finansowe w budżecie gminy w wysokości określonej w Porozumieniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Michalski

# Załącznik

# do Uchwały Nr 180/09

# Rady Gminy Opatówek

# z dnia 6 października 2009 roku

# POROZUMIENIE - projekt

pomiędzy

# Gminą Opatówek

reprezentowaną przez Pana Sebastiana Wardęckiego

# Wójta Gminy Opatówek

# 62-860 Opatówek

# ul. Plac Wolności 18

(Lider Projektu)

a

# Gminą Godziesze Wielkie

reprezentowaną przez Pana Józefa Podłużnego

# Wójta Gminy Godziesze Wielkie

62-872 Godziesze Małe

ul. 11 Listopada nr 10

(Partner Projektu)

i

Powiatem Kaliskim

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu kaliskiego w osobach:

Krzysztof Nosal - Starosta kaliski

Andrzej Dolny - Wicestarosta kaliski

62-800 Kalisz

Pl. Św. Józefa 5

(Partner Projektu)

zawarte dnia ................... 2009 roku w Opatówku w sprawie realizacji projektu pn. "Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek " realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.2. "Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego".

# Definicje

Lider Projektu: oznacza partnera projektu, który przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wniosek oraz wdrożenie całego projektu.

Partnerzy Projektu: oznaczają wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.

§ 1

W/w partnerzy zawierają Porozumienie w celu powierzenia Gminie Opatówek wykonywania zadania publicznego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek".

§ 2

Oznaczenie terminów realizacji Porozumienia:

- przygotowanie projektu do realizacji i wdrożenia projektu - maj 2010 r.,

- zakończenie realizacji - październik 2010 r.,

- rozliczenie inwestycji - grudzień 2010 r.

§ 3

Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych gmin, powiatu oraz ze środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego według zasad wynikających z dalszej części Porozumienia i umów dotyczących realizacji projektu, zawartych między stronami Porozumienia.

§ 4

Strony Porozumienia ustalą zakres zadania oraz rzeczowe nakłady zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym na "Przebudowę ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek", który stanowić będzie integralną cześć umów, które zostaną podpisane pomiędzy Gminą Opatówek a Gminą Godziesze Wielkie oraz pomiędzy Gminą Opatówek a Powiatem Kaliskim na sfinansowanie wkładu własnego, czyli środków finansowych w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu.

§ 5

W przypadku rozbieżności co do zakresu prac, montażu finansowego lub innych elementów przedsięwzięcia, decyduje treść umowy zawartej pomiędzy Gminą Opatówek a Gminą Godziesze Wielkie oraz treść umowy zawartej pomiędzy Gminą Opatówek a Powiatem Kaliskim.

§ 6

- Gmina Godziesze Wielkie - partner projektu powierza Gminie Opatówek prowadzenie spraw związanych z realizacją przedsięwzięcia.

- Powiat Kaliski - partner projektu powierza Gminie Opatówek prowadzenie spraw związanych z realizacją przedsięwzięcia.

- Gmina Opatówek, jako lider projektu, przyjmuje wszystkie obowiązki wynikające z umowy, jaka zostanie przez nią zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na finansowanie przedsięwzięcia, a w szczególności:

- zapewni realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Opatówek a Zarządem Województwa Wielkopolskiego,

- przeprowadzi procedury przetargowe oraz doprowadzi do zawarcia umów na wykonawstwo dokumentacji i robót.

§ 7

- Każda z Gmin oraz Powiat Kaliski uczestniczący w porozumieniu zapewnia w swoich budżetach środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w wysokości wkładu własnego, czyli środków finansowych w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu.

- Każda z Gmin oraz Powiat Kaliski zobowiązują się do pokrycia kosztów realizacji przedsięwzięcia w wysokości proporcjonalnej do wartości robót realizowanych na swoim terenie.

- Koszty dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz inne koszty niezbędne dla realizacji całości przedsięwzięcia zostaną poniesione w równych częściach przez Gminę Opatówek i Gminę Godziesze Wielkie.

- Pozostałą część nakładów na realizację zadań na terenie Gmin oraz Powiatu stanowić będą środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt pracy swoich delegatów każdy z partnerów pokrywa samodzielnie. Rozliczenie pomiędzy Gminą Opatówek a partnerami nastąpi w drodze dotacji celowej.

- Zadania lidera projektu będą obejmowały przede wszystkim przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia, tj.:

- przygotowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku do WRPO

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- obsługę procedury (od ogłoszenia przetargu do złożenia ofert),

- prace Komisji Przetargowej,

- przygotowanie i podpisanie umów na wykonawstwo dokumentacji i robót,

- przygotowanie wniosków o płatność,

- rozliczenie inwestycji.

- Po podpisaniu umów nadzór nad wykonawstwem przedsięwzięcia będzie sprawowała Gmina Opatówek, w tym również obowiązki inwestorskie.

- Płatności z tytułu udziału własnego Partnerów będą następować zgodnie z harmonogramem finansowym, wynikającym z zawartych kontraktów.

- Płatności te będą realizowane w ciągu 14 dni od wystawienia przez Gminę Opatówek noty obciążeniowej, na jej rachunek bankowy wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki w regulacji tych zobowiązań.

§ 8

- Gmina Godziesze Wielkie oraz Powiat Kaliski dostarczą Gminie Opatówek gwarancje zapłaty kwoty maksymalnej wynikającej z umowy między partnerami wraz z kosztem podatku VAT w wysokości proporcjonalnej do wartości inwestycji realizowanej na jej terenie, na 14 dni przed podpisaniem umowy przez Gminę Opatówek z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia. Forma i wystawca gwarancji muszą zostać uzgodnione z Gminą Opatówek.

- Gwarancja stanowić będzie zabezpieczenie Gminy Opatówek przed nie wywiązaniem się Partnerów z terminowego przekazywania dotacji celowych.

§ 9

Partnerzy na każdym etapie realizacji projektu będą traktowały priorytetowo tematy związane z "Przebudową ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek", w szczególności poprzez:

- ścisłą współpracę z zespołem ds. realizacji projektu,

- wydawanie obligatoryjnych uzgodnień.

§ 10

Strony ustalają, że przedstawiciel każdego partnera może uczestniczyć w procedurach przetargowych dotyczących przedsięwzięcia.

§ 11

- Gmina Opatówek ma obowiązek wykorzystać środki finansowe, o których mowa w § 8 zgodnie z celami, na które je przeznaczono oraz złożyć po zakończeniu realizacji celów, określonych Porozumieniem, sprawozdanie rzeczowo-finansowe o ich wykorzystaniu w ciągu roku bilansowego, do 30 marca następnego roku.

- Po zakończeniu realizacji całości przedsięwzięcia Gmina Opatówek przedstawi Gminie Godziesze Wielkie oraz Powiatowi Kaliskiemu sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji całego przedsięwzięcia w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego.

- Do przedmiotowych sprawozdań Gmina Opatówek winna dołączyć wszelkie posiadane dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanych środków finansowych lub ich zabezpieczenia na realizację zobowiązań powstałych w związku z Porozumieniem.

- Środki finansowe nie wykorzystane zgodnie z celami, na które zostały przeznaczone w okresie realizacji przedsięwzięcia podlegają w całości zwrotowi do budżetu Gminy Godziesze Wielkie oraz budżetu Powiatu Kaliskiego w trybie określonym w ust.5.

- Środki finansowe, o których mowa w ust. 4 nie wydatkowane lub nie zabezpieczone na wydatki związane z przedmiotem niniejszej umowy Porozumienia, winny zostać zwrócone Gminie Godziesze Wielkie oraz Powiatowi Kaliskiemu, które udzieliły dotacji, w terminie, o którym mowa w ust. 2.

- Partnerom, którzy udzielili dotacji przysługuje - w każdym czasie - prawo kontroli realizacji przez Gminę Opatówek powierzonych jej zadań i sposobu oraz zakresu wykorzystanej dotacji.

- Partnerzy, którzy udzielili dotacji, mają także prawo - w każdym czasie - żądać od Gminy Opatówek niezwłocznego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotowego zadania oraz wykorzystania związanej z nim dotacji, a także przedłożenia stosownych dokumentów.

- W przypadku, gdy Gmina Opatówek niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystuje otrzymane od Gminy Godziesze Wielkie oraz Powiatu Kaliskiego udzielających dotacji, środki finansowe, wówczas Gmina Godziesze Wielkie oraz Powiat Kaliski udzielające dotacji, mogą żądać od Gminy Opatówek niezwłocznego zwrotu tej części udzielonej już i nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w płatności zobowiązań.

§ 12

Przebudowana droga zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjność inwestycyjną obszaru bezpośrednio do niej przylegającego. Inwestycja spowoduje zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Przebudowany ciąg drogowy przyczyni się do poprawy dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

§ 13

Majątek powstały na skutek realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia położony na terenie gmin oraz powiatu objętych Porozumieniem będzie własnością tych gmin i powiatu.

§ 14

- Porozumienie zawarto na czas realizacji przedsięwzięcia oraz rozliczenia środków przeznaczonych na ten cel.

- W przypadku nie uzyskania dotacji ze środków WRPO lub nie zatwierdzenia finansowego zadania w uchwałach budżetowych stron niniejsze Porozumienie traci moc.

§ 15

- Partnerzy dopuszczają możliwość wcześniejszego odstąpienia któregokolwiek z nich od zawartego Porozumienia z ważnych przyczyn. Wystąpienie Strony z Porozumienia następuje na podstawie uchwały jej Rady.

- Nie wywiązanie się któregokolwiek z Partnerów ze zobowiązań wynikających z zawartego Porozumienia, lub odstąpienie od niego może doprowadzić do wycofania się częściowego lub całkowitego z finansowania przedsięwzięcia.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i/lub 2 Gmina oraz Powiat nie wywiązujący się ze zobowiązań lub odstępujący od Porozumienia zobowiązane będą do poniesienia wszelkich kosztów związanych z niezrealizowaniem zadań wynikających z zawartej umowy tj. kosztów koniecznych do ukończenia inwestycji na terenie każdej ze stron Porozumienia, wszelkich kar i odszkodowań wynikłych z odstąpienia bądź rozwiązania wcześniej zawartych umów, za okres realizacji całego przedsięwzięcia.

§ 16

Gmina Godziesze Wielkie oraz Powiat Kaliski powierzając zadanie przesyłają Gminie Opatówek, przez czas trwania Porozumienia, kopię corocznego budżetu wraz z wszelkimi jego zmianami w części dotyczącej wydatków na realizację Porozumienia, niezwłocznie po ich uchwaleniu.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

# Do niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 19

# Porozumienie podpisano w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 20

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.